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时间安排表

	购领招标文件时间
	2021年 2  月 18   日-投标截止时间前

	投标人提出问题的截止时间
	2021年  3  月  5  日下午17:30

	招标人书面澄清的时间
	2021年 3 月  10 日下午17:30

	投标截止时间/开标时间
	2021年   3  月  11   日下午14:00
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第一卷

第一章 招标公告
项目编号：WZLCZB-2021-02019

1. 招标条件

本招标项目浙江东方职业技术学院瓯江红党群服务中心建设项目业主为浙江东方职业技术学院，招标人为浙江东方职业技术学院。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：地址位于浙江东方职业技术学院；工程投资额1199586元；工期： 40 日历天；质量要求:合格；装修面积约 400 ㎡。
2.2招标范围：装修、机电、智能化等，具体以工程量清单及施工图纸为准。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质（有效期内）；

项目经理资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；
3.2 本次招标 不接受  联合体投标。

3.3其他要求： 详见招标文件 。

4. 招标文件的获取：

4.1 招标文件、工程量清单、施工图纸在2021年  2  月 18 日-投标截止时间前携带公司介绍信、资质证书复印件、企业营业执照复印件等前往温州历程招标有限公司购买，地址温州市鹿城区汤家桥路大自然家园三期2号楼B单元2901室。

4.2标文费：500元/份。

5、评审分值构成：技术标：40分，商务标：60分
6、投标截止时间： 2021-  3  -  11   14:00:00 
7、投标地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516室
8、开标时间： 2021-  3 - 11   14:00:00
9、开标地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516室
10、其他事项：

10.1.采购公告期限：5个工作日。

10.2 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

10.3浙江东方职业技术学院监察审计室负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为浙江东方职业技术学院监察审计室答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
10.4书面质疑受理地点：温州市鹿城区汤家桥路大自然家园三期2号楼B单元2901室

联系人：肖女士 

11. 联系方式

招标人：浙江东方职业技术学院  

联系人：  沈先生

电话：   0577-86561078

招标代理机构：温州历程招标有限公司 

地址：温州市鹿城区汤家桥路大自然家园三期2号楼B单元2901室
联系人：郑永强

电话： 0577-89887255

手机：13757727199

传真：0577-89887255
采购监管部门：浙江东方职业技术学院监察审计室

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-86538533

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	招标人： 浙江东方职业技术学院  

联系人：沈老师 

电话：  0577-86561078

	1.1.2
	招标代理机构
	招标代理机构：温州历程招标有限公司 

地址：温州市鹿城区汤家桥路大自然家园三期2号楼B单元2901室

联系人：郑永强

电话：0577-89887255

手机：13757727199

	1.1.3
	项目名称
	浙江东方职业技术学院瓯江红党群服务中心建设项目

	1.1.4
	建设地点
	温州市

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	装修、机电、智能化等，具体以工程量清单及施工图纸为准。

	1.3.2
	计划工期
	招标计划工期： 40 日历天 

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质（资格）条件、能力和信誉
	（1）资质（资格）条件：建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质（有效期内）。

项目经理资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。
（2）财务要求：不要求；
（3）业绩要求：不要求；

（4）信誉要求：见本章第10.4款；

（5）项目经理（建造师，下同）资格：建筑工程二级及以上注册建造师职业资格。

（6）其他要求：无。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	1.5.1
	踏勘现场
	不组织

	1.6.1
	投标预备会
	不召开

	1.6.2
	投标人提出问题的截止时间
	见时间安排表

	1.6.3
	招标人书面澄清的时间
	见时间安排表

	1.7
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	1.8
	偏离
	计算偏差绝对值累计少于投标总价3%的视为已经分配在其他项目中而不予以调整，计算偏差绝对值累计大于等于投标总价3%的经评标委员会认定后作否决投标处理。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸、工程量清单等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：见招标时间安排表

传真或直接向代理单位递交（0577-89887255），并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	2.2.2
	投标截止时间及招标人澄清时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面或电子邮件的形式向投标人提供，投标人应自行察看并下载或领取上述内容，不须作收到确认。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表第2.2.2项

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的方式
	同本章前附表第2.2.3项

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2
	投标有效期
	90个工作日

	3.3
	投标保证金
	无

	3.4.1
	近年财务状况的年份要求
	不要求提供

	3.4.2
	正在施工和新承接的项目要求
	不要求提供

	3.4.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	不要求提供

	3.4.4
	资格审查其他材料
	无

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	签字或盖章要求
	1、技术标（含资格审查资料）、商务标（含授权委托书）相应要求盖章或签字处加盖相应单位公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章。如为联合体投标的除联合体协议书（由联合体各成员签章）外，可由联合体牵头人进行签章；

2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人应签字或盖章。如为联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

	3.6.2
	投标文件份数
	1、技术标（含资格审查资料）、商务标（含授权委托书）：各一份正本、五份副本，并提供包含商务标电子文件（光盘或U盘）一份；

2、证书原件一份。

	3.6.3
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

分册装订，分别为：

技术标（含资格审查资料）单独分册装订；（封面用皮纹纸无线胶装）

商务标（含授权委托书）单独分册装订；（封面用皮纹纸无线胶装）

（2）证书原件（无需装订，单独密封）

	4.1.1
	投标文件的密封
	1、投标文件的密封：每个包的投标文件应妥为密封，相应地方加盖投标单位公章。

2、每个包的技术标、商务标、证书原件分别单独密封。封袋上应分别写明各个包的“技术标”’“商务标”、“证书原件”等字样。

3、每个包的投标电子文件与“商务标”一并密封。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告内容

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516室

	5.2
	开标程序
	1、密封情况检查：符合本章第4.1.1项的要求。

2、开标顺序：投标时间截止后，在开标室当众开启除证书原件外的全部投标文件。技术标、商务标按收标的逆顺序开启。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数： 2名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或保函、银行转账（银行或保险公司）

履约担保的金额：合同价款的5%

	8.需要补充的其他内容

	8.1
	工程造价
	（1）招标控制价 1199586 元

	
	
	（2）创文明标化目标：不要求

	
	
	（3）总承包服务费：不适用

	
	
	（4）采用计税方式：一般计税方法

	8.2
	项目经理到场要求
	每个月到位率不少于24天

	8.3
	投标人信誉要求
	建设主管部门：

 eq \o\ac(□,√)住建部   eq \o\ac(□,√)浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）  eq \o\ac(□,√)温州市住建委 

	9
	施工要求
	施工需根据招标人要求分阶段施工；

（2）部分装修内容需根据招标人厨具确定后再做调整。

	10
	招标代理费
	招标代理费：人民币玖仟伍佰元整（¥9500.00元整）
由中标人在领取中标通知书时支付。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表，投标工期不得超过招标计划工期。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质（资格）条件、能力和信誉。

（1）资质（资格）条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人； 

（5）为本项目提供招标代理服务的； 

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一项目或者未划分项目的同一招标项目投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 本项目投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人以书面形式（本项目采用网络形式）通知已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）已标价工程量清单（全部）；

（4）拟分包项目情况表；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：按评标办法要求编制并提供相关证明材料（含资格审查资料，具体内容见本章第3.5款）。

3.1.2 本章第3.1.1.1（3）目所指的投标保证金是指：见投标人须知前附表。

3.1.4本章第3.1.1.1（5）目所指的项目拟分包情况表指投标人拟分包的专业工程。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金。

3.5 资格审查资料，如有要求提供原件（或有效电子证书打印件）的，原件（或有效电子证书打印件）单独密封。

3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照复印件、企业资质证书复印件；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1项及10.3款要求提供；

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号；

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.6项目管理机构一览表，附项目经理建造师证书原件及复印件（或有效的电子证书打印件,或复印件加盖投标人公章和建造师执业章），项目经理三类人员B类证书原件及复印件（或有效的电子证书打印件），其中项目经理建造师证书提供建造师注册证书或建造师临时执业证书,持临时执业证书的，应具有延续注册信息，且在有效期内；

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则投标人如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8 企业《安全生产许可证》证书副本原件及复印件或《安全生产许可证》电子证书打印件（联合体投标的，各方均需提供）；

3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.6款要求提供（联合体投标的，各方均需提供）；

3.5.10企业分管安全生产副经理的任职文件原件及复印件（联合体投标的，各方均需提供）；

3.5.11投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。

4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人须携带授权委托书）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在温州国企采购平台予以公示，公示期不少于3个工作日。

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

（1）本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表。

（2）创文明施工标准化工地要求

①创文明标化工地要求见投标须知前附表。

②本项目的招标控制价中安全文明施工费(含扬尘防治增加费)见投标人须知前附表。

（3）总承包服务费：严格执行施工总承包制度，施工总承包范围内的各专业工程包括智能化、钢结构、装修等纳入总承包管理范围，如需另行招标的总承包单位必须配合建设单位共同组织招标并办理相关手续。

（4）本项目的计税方式见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求

（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料必须提供原件及复印件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

（2）项目经理业绩证明材料应同时提供：①能证明项目经理业绩的中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：能证明项目经理业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料必须提供原件及复印件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

（3）业绩证明时间以竣工证明材料为准。

（4）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求

对项目经理的其他要求如下：/。
10.6企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

  (1)投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）原件及或有效的《安全生产许可证》电子证书打印件；企业主要负责人的“三类人员”A类证书原件或有效的电子证书打印件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

(3)企业主要负责人的“A类证书”若能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到，则可不需提供原件或有效的电子证书打印件。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件（或有效的电子证书打印件）又能在网站上查询到的则以原件（或有效的电子证书打印件）为准。

10.7中标候选人行贿犯罪档案及失信被执行人名单查询

10.7.1本工程对做好行贿犯罪档案查询工作的规定如下：

(1)参加投标的单位及其法定代表人、拟派的项目经理不得有行贿犯罪档案记录，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

（2）参加投标的单位及其法定代表人、拟派的项目经理的行贿犯罪记录查询结果不再以检查机关档案为准，招标人在定标前可通过中国裁判文书网对拟中标单位及其法定代表人、本项目的拟派的项目经理的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

10.7.2要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1

形式

评审

标准


	投标人名称
	与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致

	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致；

4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	
	参加开标会议及到场人员
	不要求

	2.1.2

资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化企业、制造商、代理商除外）

	
	资质（资格）
	具备有效的资质证书（城市园林绿化企业除外），并符合第二章“投标人须知”规定。

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”规定（城市园林绿化企业、制造商、代理商除外）

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	项目经理
	1、符合第二章“投标人须知”规定

2、符合第二章“投标人须知”规定（其中项目经理建造师证书提供建造师注册证书或建造师临时执业证书,持临时执业证书的，应具有延续注册信息，且在有效期内。）

3、投标函的项目经理必须与资格审查资料中的项目经理一致。

	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”规定；

2、按第二章“投标人须知”规定；

3、投标人提供的所有证书必须要在有效期内。 

	2.1.3

响应性

评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”规定，以投标函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定的实质性条件，没有加★的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件。

	
	投标总报价
	投标总报价不得超过招标人设定的拦标价。

	
	投标文件评审
	因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术标：40分，商务标：60分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×A-0.1%×B），评标基准价保留至元位，元后小数点第一位四舍五入；

（2）A、B为调整系数，A值在商务标开标会议上从8、9、10、11、12五个数字中随机抽取，以抽中值为准；B值在商务标开标会议上从0~9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准。

招标控制价详见第二章投标须知前附表

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4

(1)
	技术标评分标准（40分）
	评委对各投标人的技术资信标评审并打分后，取各评委打分的算术平均值为投标人技术资信标的最终得分。

	
	
	序号
	评分内容
	评分标准

	
	
	1
	施工方案与技术措施（6-0分）
	由专家小组对各投标文件的施工方案对比打分。

	
	
	2
	重点难点方案深化讲解(6-0分）
	对本项目重点难点及布展动向初步方案的深化进行现场讲解打分。

	
	
	3
	工程进度计划及进度保证措施

(6-0分）
	由专家小组对各投标文件的工程进度计划及进度保证措施等对比打分。

	
	
	4
	施工质量保证措施及目标

（6-0分）
	由专家小组对各投标文件的工程质量保证措施和目标等对比打分。

	
	
	5
	安全文明施工方案及措施

（5-0分）
	由专家小组对各投标文件提供的安全文明施工方案及措施进行比较打分

	
	
	6
	主要材料品牌因素（6-0分）
	由专家小组对各投标主要材料品牌的符合度、知名度、信誉度、认可度、质量等因素对比打分。

	
	
	7
	业绩（5分）
	2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似项目业绩，每一个得1分，满分5分。 业绩证明材料以提供合同为准。

	2.2.4

(2) 商务标评分标准
	投标报价得分计算（60分）
	计算公式

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中：E1=2，E2=1，E=60
报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；

	3.1
	评标程序
	第一阶段：技术标评审；第二阶段：商务标评审；第三阶段：资格审查。

	评标区间（3.2）
	拦标价的计算方法
	本工程设有拦标价，投标人的报价（以投标函中的报价为准）不得超过本工程拦标价，否则投标将被否决。

拦标价=招标控制价×0.92（下浮率为8%）。

	
	成本警戒值（M）计算方法
	不要求

	
	入围方式
	按投标人得分选取前3名入围评审区间

	3.6.2
	投标人得分
	投标人得分=技术标得分+商务标得分


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序见评标办法前附表。

3.2评标区间

3.2.1拦标价：见评标办法前附表。

成本警戒值：见评标办法前附表。

拦标价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的,可以按排序先后依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

      （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

      （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

      （4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的（投标人须知中要求提供证书、资料原件的，评审时以原件为准，未按要求提供原件的作不符合评审标准否决其投标），评标委员会应当否决其投标。

3.4.1投标人有符合第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的否决其投标。

3.4.2投标人有符合以下规定的任何一种情形的否决其投标。

（1）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）的；

（3）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，，且不能合理解释的；；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（8）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（9）投标人在规定的提交投标文件截止时间后，撤换投标文件、更改报价的；

（10）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（11）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；

（12）投标人之间约定中标人的；

（13）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；

（14）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；

（15）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动的。

（16）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

（17）使用伪造、变造的许可证件的；

（18）提供虚假的财务状况或者业绩的；

（19）提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

（20）提供虚假的信用状况的；

（21）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为、其他弄虚作假的行为的。

3.5投标文件的澄清和补正
3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。

3.6评标结果
3.6.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

合同协议书

格式采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)第一部分

通用合同条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)第二部分

专用合同条款

1. 一般约定 

    1.1 词语定义 

    1.1.1合同 

    1.1.1.10其他合同文件包括： 合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、招标文件、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方 

    1.1.2.5 设计人： 

    名 称：签订合同时填写； 
    资质类别和等级：签订合同时填写； 

    联系电话：签订合同时填写； 
    电子信箱：签订合同时填写； 
    通信地址：签订合同时填写； 
    1.1.3 工程和设备 

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。 

    1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。 

    1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定。 

    1.3 法律 

    适用于合同的其他规范性文件： 1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）2. 《转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》（温住建发〔2012〕38号）3. 《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）4. 《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）5.《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信〔2016〕25号）6.《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）7.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）8.营改增后《浙江省市政设施养护维修定额（2003版）》计价规则调整的通知（浙建站定〔2016〕40号） 9.关于营改增后《浙江省工业化建筑工程计价定额》计价规则调整的通知（浙建站定〔2016〕50号）10.《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕54号）11.《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）12《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发【2018】104号）。注：上述文件规定若有不一致，应以最新规定为准。若有规定不一致的，以最新的文件规定为准。
    1.4 标准和规范 

    1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行的国家及浙江省有关标准、规范及规定。如有遗漏，承包人应征得发包人同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知发包人，并提出解决办法，征得发包人的同意后实施。
    1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /；
    发包人提供国外标准、规范的份数：  /； 

    发包人提供国外标准、规范的名称： /； 

    1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按招标文件、工程量清单要求执行。 

    1.5 合同文件的优先顺序 

    合同文件组成及优先顺序为： （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件;（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；；（10）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（11）经发包方同意的施工组织设计。 注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。
    1.6 图纸和承包人文件 

    1.6.1 图纸的提供 

    发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后开工前14天； 
    发包人向承包人提供图纸的数量： 3套； 
    发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图纸。 

    1.6.4 承包人文件 

    需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计； 
    承包人提供的文件的期限为：收到发包人通知7天内； 

    承包人提供的文件的数量为： 10套； 

    承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子版本； 
    发包人审批承包人文件的期限：正式提交后14天，如遇特殊情况需延期将另行通知承包人。 

    1.6.5 现场图纸准备 

    关于现场图纸准备的约定： 按通用条款执行。 

    1.7 联络 

    1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

    1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部； 

    发包人指定的接收人为：签订合同时另行确定。 

    承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部； 

    承包人指定的接收人为：签订合同时另行确定。 
    1.10 交通运输 

    1.10.1 出入现场的权利 

    关于出入现场的权利的约定： /。 

    1.10.3 场内交通 

    关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以项目红线为边界。 

    关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内外道路和交通设施（包括借用市政道路的费用）的承包人自行解决并自行承担费用 。
1.10.4超大件和超重件的运输   
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 

    1.11 知识产权 

    1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。 

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行。
    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行。
    1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
    1.13工程量清单错误的修正 

    出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。 

    允许调整合同价格的工程量偏差范围：均调整。 

2. 发包人 

    2.2 发包人代表 

    发包人代表： 

    姓 名：签订合同时确定； 

    身份证号：签订合同时确定； 

    职 务：签订合同时确定； 

    联系电话：签订合同时确定； 

    电子信箱：签订合同时确定； 

    通信地址：签订合同时确定。 

    发包人对发包人代表的授权范围如下： 对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督，行使工程师的职权协调关系。施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、补充协议等文件的签署权限必须遵照发包人单位的相关管理规定执行。
    2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

    2.4.1 提供施工现场： 

    关于发包人移交施工现场的期限要求： 签订合同时确定。
    2.4.2 提供施工条件： 

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： /。
    2.5 资金来源证明及支付担保 

    发包人提供资金来源证明的期限要求： /。
    发包人是否提供支付担保： 否，提供资金证明。
    发包人提供支付担保的形式： /。
3. 承包人 

    3.1 承包人的一般义务 

    （5）承包人提交的竣工资料的内容： 1、完整的竣工图纸；2、竣工内业资料；3、按温州市城建档案馆要求提供其他资料。
    承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图及竣工内业资料各6套（要求计算机出图），并提供电子文件一份。
    承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担。
    承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收前15天内。
    承包人提交的竣工资料形式要求：  竣工验收前15天内。
    （10）承包人应履行的其他义务： 1）所有材料、设备在施工前必须发包人审核同意后方可安装。2）根据原市建设局《关于推行法人管理项目制度的的若干意见》（温建建[2009]287号）文件要求：工程款支付必须汇入企业法人的基本账户，由企业拨付到项目部。3）如有设计变更或招标人提出的工程量变更，承包人应执行施工，综合单价按专用条款10.4.1条约定进行调整，投标人不得以综合单价未谈妥而延误施工时间，如对综合单价有争议时，则在结算时报相关部门审定。4）本合同承包人应让发包方现场代表了解整个工程的情况，便于对工程的管理，便于其他相关合同单位做好配合。如果承包人要进行的施工和任何活动可能会影响本工程项目中的其它承包人的施工，必须至少提前通知发包方现场代表，由发包方现场代表来协调各方，以使工程顺利推进。5）在项目实施过程中，发包人转发或下发的有关文件承包人应严格执行。6）本项目若经查实承包人存在挂靠经营、非法转包、违法分包的情况，则本施工合同无效，由此给发包人造成的一切直接和间接经济损失均由承包人承担。7）在施工过程中如承包人、发包人及其它专业施工单位、供货商对合同实施存有争议，各方可协商另签订补充合同进行明确，不能确定的，三方应搁置争议，在结算时一并处理；承包人不得以此为借口停止施工或拖延施工，也不得据此作为工期索赔的理由。8）承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品及材料设备厂商的授权书或原厂证明供招标人审查，若未提供样品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌和技术参数，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购，承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。9）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。10）发生本工程调整或设计变更的，承包人必须予以实施，否则视同承包人合同违约，发包人可以对承包人进行罚款并直接在工程款支付中扣罚，直至取消合同。11）如有设备产品升级换代，某种型号产品停产而无法购买时，承包人应提供经发包人同意认可的性能、指标均不低于该产品的升级产品来替代投标产品，且综合单价不予调整。12）本工程使用的材料设备必须是全新的、未经使用过的产品，在进场前承包人必须提供合格证、检测报告、使用说明书、质保书等材料。如发包人认为有必要，承包人须提供。
    3.2 项目经理 

    3.2.1 项目经理： 

    姓 名：与备案人员一致； 

    身份证号：签订合同时填写； 
    建造师执业资格等级：签订合同时填写； 
    建造师注册证书号：签订合同时填写； 
    建造师执业印章号：签订合同时填写； 
    安全生产考核合格证书号：签订合同时填写； 
    联系电话：签订合同时填写； 
    电子信箱：签订合同时填写； 
    通信地址：签订合同时填写； 
    承包人对项目经理的授权范围如下： 签订合同时填写。
    关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员，每月到岗天数不少于24天。项目经理每少一天的，承包人向发包人支付1000元/人.天的违约金；如和项目技术负责人同时未到位，则承包人向发包人支付3000元/人.天的违约金；一旦达到最高限额，发包人有权终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。
    承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，其不得低于前任资历（资格、经历），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
    项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理未经批准，擅自离开，每少一天承担1000元人民币违约金，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。
    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理。如承包人擅自更换，承包人承担50000元/人.次的违约金。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，承包人承担50000元/人.次的违约金。更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率处罚处理，一旦达到最高限额，发包人有权终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。
    3.3 承包人人员 

    3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：3天内。
    3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理，由此给发包人造成的工期延误及经济损失由承包人承担。
    3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行。
    3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 未经发包人同意，承包人不得擅自更改主要施工管理人员（系指技术负责人、施工员、安全员、质量员，余同），否则承包人承担5000元/人.次的违约金，其中更换项目经理按本合同3.2.3条执行，一旦达到最高限额，发包人有权终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。
    承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 主要施工管理人员未经批准，擅自离开，每少一天承担500元人民币违约金，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。
    3.5 分包 

    3.5.1 分包的一般约定： 

    禁止分包的工程包括： 执行通用条款。
    主体结构、关键性工作的范围： 按相关法律法规及国家、省、市有关规范、标准规定执行。
    3.5.2分包的确定： 

    允许分包的专业工程包括： 签订合同时确定。
    其他关于分包的约定： /。
    3.5.4 分包合同价款： 

    关于分包合同价款支付的约定： /。
    3.6 工程照管与成品、半成品保护 

    承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行。
    3.7 履约担保 

    承包人是否提供履约担保：是。（1）履约保证金内容包括：a)质量保证金占30%，视发生质量事故的严重程度处罚。b)工期保证金占30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按招标文件和合同中相关条款办理。竣工验收后15天内必须全部清退完毕。c)项目经理、技术负责人及项目班子到位率保证金占20%。若不能按要求到位，则按招标文件和合同中相关条款办理。d)文明安全生产保证金占20%，发生人身死亡事故，没收全部保证金。（2）履约担保的有效期：自履约保证金交纳之日起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。 
    承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保采用现金或银行保函或保险保函；履约担保金额为中标价的5%；履约担保应在中标通知书发出后7天内提交；履约担保的有效期：自履约保证金交纳之日起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。
4. 工程质量 

   4.1 质量要求 

    4.1.1 特殊质量标准和要求： 根据本招标文件技术条款执行。
    关于工程奖项的约定： /。
    4.3 隐蔽工程检查 

    4.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行。
    发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 

    关于延期最长不得超过：48小时。 

5. 安全文明施工与环境保护 

    5.1安全文明施工 

   5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（温住建发[2012]190号）文件、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）。承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。 

    5.1.4 关于治安保卫的特别约定，： 承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。由承包人负责。
    关于编制施工场地治安管理计划的约定： /。
    5.1.5 文明施工： 

    合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求； 

    5.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》、温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）文件，合同签订之日起五日内将安全生产费用全额划拨至专项资金账户，并在工程项目开工前向承包人预付安全生产费用总额的50%，剩余部分按照施工进度支付。支付安全文明施工费同时，承包人需同期上报《安全生产费用拨付申请表》、《安全生产费用收支情况报表》（含附件）。
6. 工期和进度 

    6.1 施工组织设计 

    6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 根据工程实际情况需要进行调整。
    6.1.2 施工组织设计的提交和修改： 

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。
    发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。
6.2 施工进度计划 

6.2.1工期：  40  日历天
    6.2.2 施工进度计划的修订： 

    发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：七天。
    6.3 开工 

    6.3.1 开工准备： 

    关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。
    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。
    6.3.2开工通知： 

    因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

    6.4 测量放线 

    6.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
    6.5 工期延误 

    6.5.1 因发包人原因导致工期延误： 

    （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。
    6.5.2 因承包人原因导致工期延误： 

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工期每延期一天承包人向发包人支付违约金3000元。（工期开始计算时间以发开工令为准）。
    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 延期违约金的最高限额为合同价款的3%，一旦达到最高限额，发包人有权终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。
    6.6 不利物质条件 

    不利物质条件的其他情形和有关约定： 无。
    6.7异常恶劣的气候条件 

    发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

    （1）无；
    （2）无；
    （3）无；
    6.9 提前竣工的奖励 

    6.9.2提前竣工的奖励： 无。
7. 材料与设备 

    7.4材料与工程设备的保管与使用 

    7.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。
    7.6 样品 

    7.6.1 样品的报送与封存： 

    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。
    7.8 施工设备和临时设施 

    7.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施： 

    关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。
8. 试验与检验 

    8.1试验设备与试验人员 

    8.1.2 试验设备： 

    施工现场需要配置的试验场所： 承包人解决。
    施工现场需要配备的试验设备： 承包人解决。
    施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人解决。
    8.4 现场工艺试验 

    现场工艺试验的有关约定： 按设计文件执行。
9. 变更 

    9.1变更的范围 

    关于变更的范围的约定： 执行温建建[2010]316号文件《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》。
    9.4 变更估价 

    9.4.1 变更估价原则： 

    关于变更估价的约定： 1）除第（4）点情况外，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；（2）清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整；（3）清单中没有相同或类似项目的变更项目的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则（即招标控制价编制的口径、取费以及造价信息上的价格；如无信息价则采用市场价），由承包人参考投标文件提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格；（4）凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；（5）发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。
    9.5承包人的合理化建议 

    发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。
    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
    9.7 暂估价 

    暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 

    9.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

    对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。 

    9.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目： 

    对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。 

    第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目： 

    承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无。
    9.8 暂列金额 

    合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行。
10. 价格调整 

    10.1 市场价格波动引起的调整 

    市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否。
    因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整： 

    第1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

    关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。
    第2种方式：采用造价信息进行价格调整。 

    （1）关于基准价格的约定： /。
    专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。 

    ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。 

    ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。 

第3种方式：其他价格调整方式。
12. 合同价格、计量与支付 

    11.1 合同价格形式 

    1、单价合同。 

    综合单价包含的风险范围： 除工程量清单错误的修正、变更、优质工程增加费、因法律变化引起的调整外，合同价格均不再调整。
    风险费用的计算方法： 已包含在合同价中。
    风险范围以外合同价格的调整方法： 工程量清单错误的修正、变更、优质工程增加费、因法律变化引起的调整按本合同相关条款规定执行。
    2、总价合同。 

    总价包含的风险范围： 不适用。
    风险费用的计算方法： 不适用。
    风险范围以外合同价格的调整方法： 不适用。
    3、其他价格方式： /。
    11.2 预付款 

    11.2.1 预付款的支付： 

    预付款支付比例或金额：合同造价10%的工程预付款。 

    预付款支付期限： 在承包人提交5%履约保证金且进场施工后七天内。 

    预付款扣回的方式： /    

    11.2.2 预付款担保： 

    承包人提交预付款担保的期限：不要求。 

    预付款担保的形式为： /。
    11.3 计量 

    11.3.1 计量原则： 

    工程量计算规则：2013清单计价规范，2018浙江省计价依据。
    11.3.2 计量周期： 

    关于计量周期的约定： /。
    11.3.3 单价合同的计量：不适用 

11.3.4 总价合同的计量： 

    关于总价合同计量的约定： 在承包人提交5%履约保证金且进场施工后七天内支付合同造价10%的工程预付款，工程竣工并验收合格后支付至合同造价的50%，验收合格并将结算资料送至甲方处后支付至合同造价的100%，原5%的履约保证金转为工程质量保修金，质量保修期贰年，保修期满后一次性退还扣除相关维修费后的工程质量保修金（不计息）。 

    11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用条款。
    11.3.6 其他价格形式合同的计量： 

    其他价格形式的计量方式和程序： 不适用。
    11.4 工程进度款支付 

    11.4.1 付款周期： 

    关于付款周期的约定： 按月。
    11.4.2 进度付款申请单的编制： 

    关于进度付款申请单编制的约定： 每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。
    11.4.3 进度付款申请单的提交： 

    （1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。
    （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：在承包人提交5%履约保证金且进场施工后七天内支付合同造价10%的工程预付款，工程竣工并验收合格后支付至合同造价的50%，验收合格并将结算资料送至甲方处后支付至合同造价的100%，原5%的履约保证金转为工程质量保修金，质量保修期贰年，保修期满后一次性退还扣除相关维修费后的工程质量保修金（不计息）。
    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。
    11.4.4 进度款审核和支付： 

    （1） 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /。
    （2）发包人支付进度款的期限： /。
    发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按通用条款。
    11.4.6 支付分解表的编制： 

    2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /。
    3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /。
12. 验收和工程试车 

    12.1 分部分项工程验收 

    12.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。 

    关于延期最长不得超过： 48小时。 

    12.2 竣工验收 

    12.2.2竣工验收程序： 

    关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。
    发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
    12.2.5移交、接收全部与部分工程： 

    承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
    发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
    12.3 工程试车 

    12.3.1 试车程序： 

    工程试车内容：/。
    （1）单机无负荷试车费用由承包人承担； 

    （2）无负荷联动试车费用由承包人承担。 

    12.3.3 投料试车： 

    关于投料试车相关事项的约定： /。
    12.6 竣工退场 

    12.6.1 竣工退场： 

    承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。
13. 竣工结算 

    13.1 竣工结算申请 

    承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。
    竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
    13.2 竣工结算审核 

    发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
    发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
    13.4 最终结清 

    13.4.1 最终结清申请单： 

    承包人提交最终结清申请单的份数： 10份。
    承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
    13.4.2 最终结清证书和支付： 

    （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
    （2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
14. 缺陷责任期与保修 

    14.2缺陷责任期 

    缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格后二年。
    14.3 质量保证金 

    关于是否扣留质量保证金的约定：是。
    在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 

    14.3.1 承包人提供质量保证金的方式： 

    质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式： 

    （1）质量保证金保函，保证金额为竣工结算价的5% ；
    （2）竣工结算价的5%的工程款； 

    （3）其他方式: /。 

    14.3.2 质量保证金的扣留： 

    质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式： 

    （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

    （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

    （3）其他扣留方式: /。
    关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人。
    14.4保修 

    14.4.1 保修责任： 

    工程保修期为：见质量保修书。
    14.4.3 修复通知： 

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时。
15. 违约 

    15.1 发包人违约 

    15.1.1发包人违约的情形： 

    发包人违约的其他情形: /。
    15.1.2 发包人违约的责任： 

    发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

    （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延。
    （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4。
    （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。
    （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。
    （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。
    （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。
    （7）其他：/。
    15.1.3 因发包人违约解除合同： 

    承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满25天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

    15.2 承包人违约 

    15.2.1 承包人违约的情形： 

    承包人违约的其他情形： 1、因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：经验收工程质量达不到合同约定条件，承包方必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；如返工后仍不能达到合同约定要求的，承包方承担违约责任，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，并且没收承包人的工程质量保证金。2、发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，酌情处以1000-20000元/次的罚款，罚款可在当期工程款中扣除。3、承包人投标及施工所提供的材料与设备存在品牌、型号及参数等错误或有质量问题，导致不能按照招投标文件规定材料及设备与质量进行施工，发包方有权阻止承包人使用并要求拆除已施工部位，其损失由承包人自负，同时发包人有权指定与招标控制价相应价格水平的材料及设备替代，价格不予调整。
15.2.2承包人违约的责任： 

    承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，承包人还应承担由此给发包人造成的一切损失。
    15.2.3 因承包人违约解除合同： 

    关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切损失，直至追究法律责任。
    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。
16. 不可抗力 

    16.1 不可抗力的确认 

    除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
    16.4 因不可抗力解除合同 

    合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。 

17. 保险 

    17.1 工程保险 

    关于工程保险的特别约定：由承包人自行为现场本单位全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。
    17.3 其他保险 

    关于其他保险的约定：是。
    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
    17.7 通知义务 

    关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。
18. 争议解决 

    18.3 争议评审 

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
    18.3.1 争议评审小组的确定： 

    争议评审小组成员的确定： /。
    选定争议评审员的期限： /。
    争议评审小组成员的报酬承担方式： /。
    其他事项的约定： /。
    18.3.2 争议评审小组的决定： 

    合同当事人关于本项的约定： /。
    18.4仲裁或诉讼 

    因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决： 

    （1）向温州仲裁委员会申请仲裁； 

    （2）向工程所在地人民法院起诉。 

19.补充条款 

19.1在工程项目开工前，施工企业应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按照每一期工程款的20%支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由施工企业负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由甲乙双方执行《温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发【2018】4号）相关规定。 21.2.由发包人委托中介机构对承包人提交的工程价款结算进行审核，审核追加收费按照浙价服（2009）84号文件规定计取，由承包人支付。 
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工程质量保修书

    发包人（全称）：       
    承包人（全称）：       
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程全称签订工程质量保修书。 

    一、工程质量保修范围和内容 

    承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人按工程竣工图及变更联系单的范围工程内容进行保修，负责一切维护保养、质量问题并承担发生的一切费用。
    二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
    1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
    2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 
    3．装修工程为2年； 
    4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 
    5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 
    6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 
    7．其他项目保修期限约定如下： 其他项目保修期限为2年；投标人承诺的部分材料、设备保修时间如超过以上时间的，以承包人承诺时间为准。厂家或代理商提供保修期限高于以上期限的，以厂家或代理商的保修期限为准。    
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

    三、缺陷责任期 

    工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
    缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

    四、质量保修责任 

    1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
    2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
    4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

    五、保修费用 

    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

    六、双方约定的其他工程质量保修事项： （1）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人。（2）承包人免费提供技术培训，一般为6人。接到保修电话后，承包人应2小时内做出响应，10小时内派人抵达故障现场，24小时内解决问题，如24小时内无法修复或需设备拆回维修的，应无偿提供功能相当的替代设备，保证系统正常运行。质保期内，承包人应派工程师每季度进行一次全面的系统巡检、维护。质保期内、外所提供的设备价格应不高于浙江购买的一般市场价格及投标价格。根据发包人要求，同意提供系统的终身服务，终身免费提供技术支持。。
    工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

	发 包 人：(公章) 
	               
	承 包 人：(公章) 
	               

	地 址： 
	               
	地 址： 
	               

	邮政编码： 
	               
	邮政编码： 
	               

	法定代表人：(签字) 
	               
	法定代表人：(签字) 
	               

	委托代理人：(签字) 
	              
	委托代理人：(签字) 
	               

	电 话： 
	               
	电 话： 
	               

	传 真： 
	              
	传 真： 
	               

	开户银行： 
	               
	开户银行： 
	               

	账 号： 
	              
	账 号： 
	              

	邮政编码： 
	               
	邮政编码： 
	              


第五章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4浙江省建设工程计价规则（2018版）及其配套文件（以下简称计价依据）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据规定执行。本工程执行浙江省、温州市现行计价相关文件。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018版）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3安全文明施工基本费按计价依据（2018版）及温州市规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1按投标人须知前附表规定创文明标化工地标准计入创文明标化工地增加费：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.4计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.5总承包服务费：总承包服务费指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。（1）发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%-2%向发包方计取总承包管理和协调费。总承包单位完成其直接承包的工程范围内的临时道路、围墙、脚手架等措施项目，应无偿提供给分包单位使用，分包单位则不能重复计算相应费用。（2）发包人要求总承包单位对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总包单位可按分包的专业工程造价的2%-4%向发包方计取总承包管理、协调和服务费；分包单位则不能重复计算相应费用。总承包单位事先没有与发包人约定提供配合服务的，分包单位又要求总承包单位提供垂直运输等配合服务时，分包单位支付给总包单位的配合服务费，由总分包单位根据实际的发生额自行约定。（3）发包人自提供材料、设备的，对材料、设备进行管理、服务的单位可按材料价值的0.5%-1%、设备价值的0.2%-1%向发包方计取材料、设备的管理、服务费。其他规定见投标人须知。

2.7 规费、税金按计价依据规定计取。

3. 评审
如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标和电子投标文件的内容，必须向招标人提供光盘中内容打印书面文件一式陆份，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

第二卷

第六章  图  纸

（提供电子稿）

第三卷

第七章  技术标准和要求
一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1 国家及行业和当地标准及规范

2 设计图纸及说明

3 物料规范

4 施工规范

5 上述标准及规范若有冲突，以要求较高较新者为准。

第四卷

第八章  投标文件格式

目    录

一、商务标

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、已标价工程量清单

4、拟分包项目情况表

二、技术标

1、资格审查资料（未进行资格预审）

（一）投标人基本情况表

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（六）项目管理机构一览表

（七）联合体协议书

 2、评分因素的相关内容
商务标

1、投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总报价，项目经理（姓名）       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：                                     
        年        月        日

注：

投标函中“项目经理（姓名）”必须填写。
2、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

授权委托书
本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

注：

投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。
3、已标价工程量清单

表1

投  标  总  价

招    标    人：                                         

工  程  名  称：                                         

投标总价（小写）：                                         

（大写）：                                         

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日 

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。

表2 

编 制 说 明

工程名称                                              第   页 共   页

	


表-3 

投标报价费用表

工程名称：                                     第  页  共  页

	序号
	工程名称
	金额

（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	XX 单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	XX 单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合
计
	
	
	
	
	
	


表-4

单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共   页

	序号
	汇总内容
	计算公式
	金额（元）

	一
	分部分项工程费
	　
	　

	其中
	1.人工费+机械费
	　
	　

	二
	措施项目费
	　
	　

	（一）
	施工技术措施项目费
	　
	　

	其中
	2.人工费+机械费
	　
	　

	（二）
	施工组织措施项目费
	　
	　

	其中
	3.安全文明施工费
	　
	　

	三
	其他项目
	　
	　

	（一）
	暂列金额
	
	

	其中
	4.标化工地增加费
	
	

	
	5.优质工程增加费
	
	

	
	6.其他暂列金额
	
	

	（二）
	暂估价
	
	

	其中
	7.材料（工程设备）暂估价
	
	

	
	8.专业工程暂估价
	
	

	
	9.专业技术措施暂估价
	
	

	（三）
	计日工
	
	

	（四）
	施工总承包服务费
	
	

	其中
	专业发包工程管理费
	
	

	
	甲供材料设备管理费
	
	

	四
	规费
	
	　

	五
	税金
	
	　

	六
	投标报价合计
	一＋二＋三＋四＋五
	　


表-5
分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	项目

编码
	项目名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


表-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	项目

编码
	项目名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


表-7
综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	清单编码
	项目编码(定额编号)
	清单(定额)项目名称
	计量

单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料(设备)费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-8

综合单价工料机分析表

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	其中
	合价(元)
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价（元）
	
	暂估合价（元）

	1
	人

工
	一类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	二类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	三类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料（工程设备）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计(1+2+3)
	
	

	5
	管理费（计费基数×费率）
	
	

	6
	利润（计费基数×费率）
	
	

	7
	综合单价(4+5+6)
	
	


表-9

	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	

	1.2
	
	标化工地增加费
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-10

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	合    计
	
	


表-11

	暂列金额明细表

	工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	
	

	2
	优质工程增加费
	项
	
	

	3
	其他暂列金额
	项
	
	

	3.1
	其他暂列金额
	项
	
	

	合计
	
	
	


表-12

	材料（工程设备）暂估单价表

	单位(专业)工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-13

	专业工程暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


表-14

	专项技术措施暂估价表

	单位(专业)工程名称: 
	
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


表-15

	计 日 工 表

	单位(专业)工程名称:
	
	第1页 共1页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材     料
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施 工 机 械
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总    计
	


表-16

	总承包服务费计价表

	单位(专业)工程名称:单位工程-建筑
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	
	
	
	

	1.1
	专业发包工程管理费
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料(设备)
	
	
	
	

	2.1
	甲供材料设备保管费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


表-17

	主要工日一览表

	工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表-18

	发包人提供材料和设备一览表

	工程名称:
	
	
	第1页 共1页

	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-19

	主要材料和工程设备一览表

	工程名称:
	
	
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表-20
	主要机械台班一览表

	工程名称:
	
	第1页 共1页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


表-21

投标材料设备品牌选用表

	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5、拟分包项目情况表
	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年   月    日

技术标

1、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 

（六）项目管理机构一览表

	姓名
	本工程

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

（或另附简历）

	
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：除项目经理外，其他人员在中标后配备。

（七）承诺书

                 （招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在投标截止时间当日我方没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日我方没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

2、我方发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

3、投标截止时间当日我方拟派项目经理未在其他工程项目上担任施工单位项目经理。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报行政主管部门。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

        年    月    日

（八）联合体协议书



             （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）        标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
    1、            （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。
    2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
    4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。
    5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
    6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

    注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应提供法定代表人授权委托书。

    牵头人名称：               （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

    成员一名称：               （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
 
    成员二名称：               （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
    …… 

       年       月       日

注：联合体投标的由联合体各方进行电子签章。

承   诺   书（一）

（招标人名称）：

1、我公司参加                          工程的资格审查申请，所提交的资格审查申请文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

2、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书标号：                      ）

（2）《项目负责人资质等级证书》(姓名及证书编号                   )；

3、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

4、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

5、我公司对上述1-4项内容作出慎重承诺，在招投标过程中如有弄虚作假、隐瞒事实等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，记入信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

                单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

承   诺   书（二）

（开标时同投标邀请函及授权委托书一起递交）

浙江东方职业技术学院瓯江红党群服务中心建设项目，①工程施工期间涉及到的所有电源管线套管都应按先部署套管后穿电源线的施工顺序执行。②对施工现场进行单独围护，高度不低于1.8m，密闭围护，要求坚实牢固。如不按本承诺书内容执行的，每发现一次扣除罚金1000元并无条件返工（返工费用由施工单位承担），罚款总额不超过15000元。不按第①-②条执行的将拒绝其参加以后本单位工程的报名资格。

注：1、不提交本承诺书的投标文件将拒收。

同时要求在商务标中提供本承诺书，否则做废标处理。

                  投标单位公章

年    月   日

建筑业企业职工工资支付保障承诺书

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1．自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设（市政园林）行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金，或办理《工资支付保障金保函》。

　2．本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金账户中划拨，用于支付拖欠的职工工资。

3．工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的职工工资后，本企业保证在10日内向工资支付保障金账户追加等额保障金。

　4．本企业在市区范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。

　5．同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

　如违反上述承诺，同意按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，企业、招标人、劳动保障行政主管部门、建设或市政园林行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：                          

企业地址：                                

法定代表人（企业负责人）：       

签    字：         （盖章）      

      年    月    日



